|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 游客认可度不高 | 没有足够区别于已有旅行相关的APP的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 商家参与度不高 | 商家对我们项目产品的了解不够、信心不足，及需要做一定的配合缺乏意愿 | 用户风险 |
| R3 | 无法实现对旅行目标地点及周围商家住所进行统一判定 | 每一个旅客目标旅行地，周围的相应商家以及酒店民宿相应情况很难做到即使更新，以及处理游客信息 | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |